PFE — Redevabilité humanitaire à l’ère du numérique : plateforme multicanal de feedback communautaire

Souleymane Ousmane • Master 2 — Management des Entreprises et des Organisations (Option : Crises & Actions humanitaires)

Résumé exécutif

Ce dossier transforme votre thème en un plan opérationnel et livrable : (1) état de l’art et besoins terrain débouchant sur un cahier des charges; (2) architecture technique et fonctionnelle; (3) prototype full-stack et plan d’implémentation agile; (4) protocole de test & évaluation (fiabilité, ergonomie, classification, suivi des plaintes); (5) documentation et diffusion open-source.

OS1 — État de l’art & besoins terrain → Cahier des charges

1.1. Référentiels AAP & pratiques actuelles

- Cadres : CHS (Engagement 5), IASC Framework AAP, PSEA, normes ESS, mécanismes inter-agences (CFM), bouclage de la boucle (closing the loop).

- Canaux usités : hotline/helpline, SMS/USSD, WhatsApp/Telegram, boîtes à suggestions, formulaires web, feedback in-person via volontaires CRP.

- Constats ONG : multiplicité de canaux non intégrés, traçabilité incomplète, délais irréguliers, données sensibles insuffisamment protégées, analyses « à la main ».

1.2. Personas & parcours

- Bénéficiaire (faible connectivité, préoccupation de confidentialité, langues locales). Parcours : expression du feedback → accusé de réception → orientation/résolution → retour d’information.

- Agent de terrain / volontaire (collecte mobile hors-ligne, consentement, catégorisation).

- Focal point MEAL/CFM (triage SLA, escalade, reporting, tendances).

- Gestionnaire programme/opérations (assignation, preuves d’action, décisions correctives).

- Focal points spécialisés (PSEA/protection/ESS/Finances) et Risk & Compliance (qualité, re-catégorisation, contrôle des escalades).

1.3. Exigences fonctionnelles (FR)

- Collecte multicanal :

  - SMS bidirectionnel; WhatsApp/Telegram; Web (formulaire public responsive) ; import CSV (lot), saisie offline (PWA).

  - Scripts d’introduction/consentement standardisés; prise en charge des langues locales; métadonnées (canal, date, localisation, programme/site, interlocuteur, consentement, anonymat).

- Enregistrement unifié : création d’un ticket par feedback ; détection de doublons; pièces jointes (audio/image/vidéo) facultatives.

- Taxonomie & SLA : catégories IASC (questions, suggestions, service quality, incidents/pSEA/fraude, etc.) avec niveaux de criticité; SLA d’accusé et de résolution configurables.

- Triage & routage : règles par catégorie/programme/zone; re-catégorisation; files d’assignation; escalade (PSEA/fraude/incident) ; transfert inter-organisations si mécanisme collectif.

- Bouclage de la boucle : réponses sortantes (SMS/WhatsApp/web); messages modèles et FAQ; gestion des cas non-satisfaits et ré-ouverture.

- Analyse & tableaux de bord : volumes par canal/secteur/zone; temps de réponse; statut des tickets; nuages de thèmes; export CSV/Excel; API analytics (metabase/redash).

- Interopérabilité : webhooks & API REST (Kobo/RapidPro/eTools/ODK) ; connecteurs e-mail ; synchronisation partenaire (mécanisme collectif).

- Confidentialité & sécurité :

  - PII minimisée, journal d’accès, RBAC (rôles : Collecteur, Focal Point, Spécialiste, Chef de Section, Ops, HoO/Admin, Analyste), chiffrement au repos/en transit, rétention configurable, obfuscation/anonymisation export.

  - Pistes d’audit (création, modification, re-catégorisation, escalade).

- Expérience utilisateur :

  - Admin : vue Kanban + liste, filtres avancés, chronologie d’un ticket, actions guidées « prochain meilleur pas ».

  - Web public : formulaire clair (consentement, anonymat), accessibilité (A11Y), mode faible connectivité.

1.4. Exigences non-fonctionnelles (NFR)

- Disponibilité ≥ 99% (prototype), reprise sur incident (retries files/messages), temps de réponse API < 500 ms (p95) en environnement de test.

- Scalabilité : ≥ 20k tickets/mois (démo), 50 opérateurs simultanés.

- Portabilité : déploiement Docker Compose mono-VM; option Kubernetes pour production.

- Observabilité : journaux structurés, métriques (Prometheus), traces (OpenTelemetry — optionnel).

1.5. Cahier des charges (synthèse actionable)

- Scope V1 : SMS + Web + WhatsApp (via adaptateur), classification par règles + Naïve Bayes (fr/en + mots-clés locales), workflow SLA + escalade PSEA/fraude, dashboards.

- Hors scope V1 : USSD, IVR, intégration eTools « profonde », traduction automatique, moteur ML avancé.

- Critères d’acceptation : voir OS4 (KPI), + 25 scénarios bout-en-bout réussis, conformité sécurité de base (RBAC, chiffrement, consentement).

OS2 — Architecture technique & fonctionnelle

2.1. Vue d’ensemble (modulaire, extensible)

- Ingestion (adapters) :

  - sms-adapter (gateway local/RapidPro ou simulateur) ; wa-adapter (WhatsApp Business API/360dialog sandbox ou Telegram fallback) ; web-form (PWA responsive) ; email-in (IMAP optionnel).

- API Gateway : authentification (JWT), throttling, validation schémas.

- Service Core :

  - Ticketing (création, mise à jour, journal), Taxonomie (catégories/criticité), Workflow & SLA (timers, rappels, escalades), Assignment (règles), Consent/PII (masquage), Notifications (outbound SMS/WA/e-mail), Search (texte intégral).

- Traitement asynchrone : file de messages (Redis/RabbitMQ) + workers (Celery/RQ) pour la classification, les notifications, la déduplication et les exports.

- Stockage : PostgreSQL (tables normalisées); objet (MinIO) pour pièces jointes; cache Redis.

- Analytics : entrepôt logique (vues matérialisées) + Metabase (docker) pour tableaux de bord.

- Front-end opérateurs : SPA React + Tailwind (Vue Kanban, file d’assignation, lecteur de conversation), i18n fr/en.

2.2. Modèle de données (extrait minimal)

- ticket(id, channel, submitted_at, programme, location_admin, site, language, category, criticality, status, sla_ack_deadline, sla_res_deadline, current_assignee, satisfaction, reopened_count)

- ticket_actor(ticket_id, role, user_id, org, assigned_at)

- ticket_event(ticket_id, ts, type, payload_json)

- person_contact(id, hashed_msisdn, consent_flag, consent_ts, preferred_channel, risk_flags)

- attachment(ticket_id, url, mime, size)

- taxonomy(code, label, parent_code, sla_ack_h, sla_res_h)

- org_unit / programme / site (référentiels)

2.3. Rôles & RBAC

- Collecteur (lecture limitée + création); Focal Point Programme (triage, réponses, re-catégorisation) ; Spécialiste (PSEA/ESS/Finance) ; Chef de Section / Head of Ops (validation, décisions) ; HoO/Admin (paramétrage, révocations) ; Analyste (lecture agrégée, anonymisée).

2.4. Flux clés (texte)

- Soumission (SMS/Web/WA) → Validation → Création ticket + SLA → Pré-classification (mots-clés) → Règles de routage (programme/site) → Assignation → Accusé de réception (canal d’origine).

- Escalade PSEA/fraude/incident → drapeau confidentiel → circuit restreint (Spécialiste + HoO) → consignes d’investigation (hors outil) → suivi d’actions → clôture informée.

- Bouclage de la boucle → message de résolution + option de retour de satisfaction → clôture ou ré-ouverture.

2.5. Sécurité & protection des données

- Chiffrement TLS (tra nsit) + chiffrement au repos (volumes/DB). Hash MSISDN. Consentement enregistré (texte + timestamp + collecteur). Masquage automatique des PII dans exports. Rétention configurable par catégorie (ex. 24 mois standard, 60 mois incidents critiques). Journaux d’audit immuables.

2.6. Intégrations & interopérabilité

- Entrant : webhooks RapidPro/Kobo; import CSV; IMAP.

- Sortant : export CSV/XLSX; API REST /tickets, /analytics; connecteur Metabase.

OS3 — Prototype full-stack (plan d’implémentation)

3.1. Pile technologique

- Back-end : Python FastAPI (ou Django REST), PostgreSQL, Celery + Redis, Pydantic, Alembic migrations.

- Front-end : React (Vite) + Tailwind + React Query, i18n.

- Ops : Docker Compose (api, worker, db, redis, metabase, minio), Makefile, seed de données.

- Adapters : sms-simulator (CLI + webhook), wa-simulator (Telegram/console), email-ingestor (optionnel).

3.2. Structure du dépôt

cfm-platform/

api/

app/

main.py, routers/ (tickets, taxonomy, workflow, analytics)

domain/ (models, services)

adapters/ (sms, wa, web)

auth/ (jwt, rbac)

web/

src/ (views: Inbox, Ticket, Analytics, Settings)

worker/

tasks/ (classify, notify, export, dedupe)

deploy/

docker-compose.yml, env.example, Makefile

docs/

architecture.md, install.md, user_guide.md, security.md

3.3. Backlog initial (Sprints 0–2)

- Sprint 0 (1 semaine) : bootstrap dépôt, modèles DB, endpoint /tickets (CRUD), authentification JWT, RBAC minimal, seed taxonomie & SLA.

- Sprint 1 (1–2 semaines) : adaptateurs web-form + simulateur SMS, classification règles (mots-clés), workflow SLA (timers/rappels), UI opérateur (liste/fiche), accusés de réception multicanal.

- Sprint 2 (1–2 semaines) : WhatsApp/Telegram adapter (sandbox), re-catégorisation + escalade, tableaux de bord Metabase, export CSV/XLSX.

3.4. Jeux de données de test

- 1 000 tickets synthétiques (répartition canaux/secteurs/criticité), 50 % fr / 50 % en, 10 % incidents critiques.

OS4 — Protocole de test & évaluation

4.1. Fiabilité & performance

- Perte zéro (tests de retries) : injection 10k messages/simulateur (batch) → 100 % persistés.

- Temps d’accusé : respect SLA (p95) selon criticité.

- Résilience : redémarrage workers/DB, tests chaos (latence réseau).

4.2. Ergonomie (UX)

- SUS (System Usability Scale) ≥ 75 (opérateurs).

- Tâches chronométrées : triage, re-catégorisation, réponse, export.

4.3. Classification & routage

- Jeu étiqueté de 500 tickets → précision ≥ 85 % (macro-F1) pour catégories de base (questions, requêtes, retours service mineur/majeur, incident sensible).

4.4. Suivi des plaintes & bouclage

- KPI : taux de bouclage (réponse envoyée) ≥ 95 %; taux de ré-ouverture ≤ 10 %; délai médian de résolution conforme SLA.

4.5. Conformité & protection des données

- Vérification consentement; visibilité restreinte incidents; piste d’audit complète; tests d’anonymisation exports.

4.6. Plan de tests (extraits)

- T-01 Soumission anonyme via Web → ticket créé, accusé sans PII.

- T-08 Escalade PSEA → visibilité limitée (Spécialiste+Admin), verrouillage pièces jointes, notification protocolaire.

- T-15 Non-satisfaction → ré-ouverture + transfert Chef de Section; clôture documentée.

OS5 — Documentation & diffusion open-source

5.1. Documentation

- Architecture : diagrammes logiques, schémas DB, flux.

- Installation : install.md (prérequis, variables d’environnement), deploy/docker-compose.yml (tout-en-un), scripts de seed.

- Guide utilisateur : profils, étapes de triage, modèles de messages, FAQ.

- Sécurité & DPIA : registre PII, base légale, consentement, rétention, DSR (accès/suppression), journalisation.

- SOPs : checklists d’exploitation, politique d’escalade, bouclage de la boucle, gouvernance des rôles.

5.2. Licence & gouvernance

- Licence recommandée : AGPL-3.0 (assure la réciprocité en mode service). Alternatives : MPL-2.0 / Apache-2.0 selon contraintes.

- Contribution : CONTRIBUTING.md, CODE_OF_CONDUCT.md, feuilles de route, étiquette « good first issue ».

5.3. Paquet de diffusion

- Repo public (GitHub) avec Releases (images Docker), exemple d’environnement (.env.sample), jeu de données démo anonymisé, modèles de formulaires (web/SMS) et scripts d’initialisation taxonomie & SLA.

Gouvernance & RACI (extrait)

- Sponsor/PO : Souleymane.

- Tech Lead : (à désigner) — architecture, code review, sécurité.

- MEAL/CFM Advisor : cadrage taxonomie/SLA, SOPs, évaluation UX.

- Data Protection Officer : DPIA, politiques de rétention, contrôles.

- Ops : packaging, déploiement, monitoring.

Annexes

A. Taxonomie & SLA (proposition V1)

- Catégories : Questions | Requêtes d’info/assistance | Qualité de service (mineur/majeur) | Incidents sensibles (PSEA/fraude/harcèlement/discrimination) | Feedback positif | Incomplet/à clarifier.

- Criticité & SLA :

  - Critique (PSEA/fraude/atteinte à la sécurité) : Accusé ≤ 24h, orientation ≤ 24–48h;

  - Élevée (service majeur) : accusé ≤ 24h, résolution ≤ 48–72h;

  - Standard : accusé ≤ 48–72h, résolution ≤ 7–14j.

B. Formulaires & scripts (extraits)

- Intro & consentement (court/long), champs obligatoires (programme/site/lieu, date, canal, catégorie, consentement), option anonymat.

C. Modèles de messages

- Accusé de réception (standard/critique), demande d’informations complémentaires, clôture & satisfaction, non-satisfaction et escalade.

D. DPIA — trame

- Description des traitements, base légale/intérêt légitime, minimisation, conservation, droits des personnes, mesures techniques & organisationnelles, analyse résiduelle de risques.

E. Menaces & contrôles clés

- Exfiltration PII, accès non autorisé incidents sensibles, erreur d’assignation, divulgation accidentelle. Contrôles : RBAC strict, redaction messages sortants, masquage champs sensibles, révisions périodiques accès, sandbox séparée.

Feuille de route post-prototype

- V1.1 : USSD, IVR de base, glossaires multilingues, notifications vocales.

- V1.2 : Modèle ML léger (fastText) + apprentissage actif; intégration Kobo/ODK bidirectionnelle.

- V1.3 : Multitenant (consortium inter-agences), data lake analytique.

Document prêt pour itérations, validation avec tuteur et partenaires MEAL/CFM.